## “新经管”建设工程智慧校园建设工作方案

“新经管”建设工程是学校第六次党代会为适应高等教育改革发展新形势以及经济社会发展新要求，努力提升学校支撑和引领经济社会发展能力，而提出的一项重要战略任务。智慧校园建设是新时代的需要，是信息技术发展的需要，更是落实立德树人根本任务，办人民满意的大学的需要。加快推进我校智慧校园建设，对于促进信息技术与教育教学的深度融合，打造安财“新经管”具有十分重要的意义。为科学组织、有效推进“新经管”总体工程中的智慧校园建设，特制定如下具体方案。

## 一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

以《“十三五”国家信息化规划》《教育信息化“十三五”规划》《安徽省“十三五”信息化发展规划》《安徽省“十三五”教育事业发展规划》《安徽省高等学校教育信息化建设评价指标体系》《安徽财经大学“十三五”信息化建设发展规划》《安徽财经大学“新经管”建设工程总体方案》为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“服务全局、融合创新、深化应用、完善机制”的原则，稳步推进学校信息化各项工作，更好地服务立德树人，更好地支撑教育改革和发展，更好地推动教育思想和理念的转变，更好地服务师生信息素养的提升，更好地促进学生全面发展，推动形成基于信息技术的新型教育教学模式与教育服务供给方式，提升教育治理体系和治理能力现代化、信息化水平，促进有特色高水平教学研究型大学建设迈上新台阶。

（二）基本原则

“新经管”建设工程是以新一代人工智能，互联网+，大数据，云计算，物联网等新兴技术为基础，依托各类智能设备及网络，积极开展智慧教育创新研究和示范，推动新技术支持下教育教学的模式变革和生态重构的系统性工程。智慧校园建设是运用这些智能技术推动教育观念更新、模式变革，体系重构，加快推动人才培养模式，探索教育教学新环境建设的应用模式，是一项结构复杂、涉及面广、建设周期长的信息化系统工程。为能够使智慧校园平台建设健康、有序的开展，构建全方位、全过程、全天候的支撑体系，助力教育教学、管理和服务的改革发展，智慧校园建设遵循如下原则：

1.总体规划，分步实施

智慧校园需要统筹规划、分阶段建设，为保障智慧校园实施效果具备先进性和示范性，本次方案根据学校“十三五”信息化发展需求，对智慧校园进行前瞻性统一规划，避免“建成就落后”和“推倒重来”的资源浪费。所选取软硬件设备均按照当前领域前沿技术方案，充分论证，合理设计，对分阶段任务进行详实梳理，制定阶段性目标和方案。

2.需求驱动，融合创新

本方案把信息化发展趋势与学校实际相结合，为我校“新经管”建设工程内容为根本，以满足全体师生员工的需求为基本前提，围绕教学、科研、管理和服务的核心需求展开，基于先进信息技术的发展和新型教育理念进行创新设计。

3.递进升级，逐步完善

基于学校“十三五信息化发展规划”，制订合理的实施进度表和任务分解书，稳步推进项目建设，逐步升级改造，边建设、边应用、边评估，逐步推进，充分发挥信息化应用项目优势，确保预期建设目标实现。

4.上下联通，资源共享

智慧校园平台需接入各项智能软硬件，考虑到软硬件设备的差异性，平台应具备良好的开放性，数据达到一次录入，资源共享，避免重复劳动，切实提高工作效率。

## 二、学校“新经管”建设工程智慧校园建设主要目标及核心任务规划

“新经管”建设工程期间，学校将继续提升软硬件建设水平，打牢信息化应用基础，大幅提升信息化基础设施和智慧化校园建设水平；加强管理，提高服务保障能力和水平，进一步完善公共服务管理平台；着力在提升应用服务水平上下功夫，多种措施促进信息技术与教学、科研、管理、社会服务全面融合，推动优质教育资源大量使用，大幅提高师生信息素养，充分显现信息化对学校教育事业促进作用。坚持树人、育人的宗旨，坚持安全稳定的原则，坚持“管理归一、建设归一、技术归一”的归一策略，坚持“统一标准，统一数据库，统一开发平台，统一用户管理，统一门户”的统一方针,坚持应用驱动、统筹兼顾、分类推进、深度融合的路线，加强需求调研工作，优化建设方案，分步实施，努力建设一个技术先进、高效稳定、安全可靠，与建成国内外有一定影响的有特色高水平教学研究型大学相适应的信息化生态校园环境。

“新经管”建设工程中智慧校园建设是基础性工程，需要继续加强信息化基础设施建设，夯实信息化基础平台建设；按照数据流动路径梳理业务系统，深度推进业务系统集成工作；不断加强信息化建设组织及制度建设，不断强化信息化体制保障建设；不断加强培养师生信息能力，提升信息化应用基础能力环境；不断加大信息资源建设力度，提升信息资源建设、服务水平；开拓人才引进、保留渠道，提高信息化专业人才队伍建设水平；推进信息化建设模式改革，提升信息化管理服务能力。

## 三、学校“新经管”建设工程智慧校园建设发展的工作思路与具体措施

（一）学校“新经管”建设工程智慧校园建设发展的工作思路

以“移动化、服务化”为导向，融合“大数据、物联网、云计算、虚拟化、人工智能”等热点，建设整体智慧校园开放性生态体系。首先，进一步加强信息化基础保障工作，升级校园网基础设施、扩容校园网出口带宽、完善无线网络建设、启动数据中心建设等，力争在标准性、开放性、兼容性、可扩充性上满足智慧校园整体建设的基本要求，为智慧校园建设提供可靠的基础保障支持。其次，提升教育信息化水平，通过构建现代化教学系统，运用大数据全方位推动教学设备管理、教学过程管理、教学资源管理、教学质量监控管理的改革。通过智慧校园项目的进一步建设，构造出能够满足信息化应用长期持续发展的应用框架，通过这一稳定、可扩展的应用框架为应用系统建设提供良好的支撑和服务。最后，坚持开展信息化建设调研活动，汲取信息化建设经验；选择好优秀的信息平台建设企业，搭建好智慧校园平台；设计完善的网络运行故障处理预案，锻炼信息化建设队伍应急处理能力。稳定信息化建设队伍，转变职工观念，提升信息化服务水平；适时总结学校教育信息化建设的成就和经验。

（二）学校“新经管”建设工程智慧校园建设发展的具体措施

1. 提速增效，不断完善信息化基础设施

牵头部门：图书与信息中心

责任部门：财务处、资产管理处、基建处

时间：2018年1至2018年12月，继续扩大无线网络覆盖范围，满足教学互动、移动学习和信息采集的需求，更好地实现信息共享，保障无线终端接入宽带不低于8Mbps，全面实现校园有线无线网络融合，优化集成，并处于省内乃至全国高校领先水平。

时间：2019年1至2020年12月，进一步加大信息化建设和校园网络基础经费投入力度，实现有线网络万兆到楼、千兆到桌面，核心设备双机冗余工作，覆盖学校所有教学、科研、管理与服务建筑，覆盖率达到100%，信息点数量超过师生总数的1.2倍。

时间：2019年9至2020年12月，配合安徽省教育和科研计算机网主干网的升级改造，同步升级改造我校网络软硬件设备，适时增加校园网出口带宽，全面部署下一代互联网IPV6。

2.启动数据中心建设, 构建全校共享的虚拟化环境

牵头部门：图书与信息中心

责任部门：学校办公室、监察审计处、组织部、宣传部、人事处、教务处、发展规划处、学生处、研究生处、招生就业处、继续教育学院、国际交流中心、科研处、社会合作处、财务处、资产管理处、基建处、离退休工作处、保卫处、工会、团委 、后勤服务集团

时间：2018年1至2018年12月，实现交换设备、服务器、存储资源虚拟化，使数据中心更具有灵活的可扩展性和可管理性；基于分布式云计算存储技术，建设具备高密度、高可靠性、高宽带、大容量、低延迟的网络存储设备，具备满足师生正常应用的吞吐量及IPOS；根据需求灵活扩展容量，支持重要数据10年以上的存储空间需求，达到人均存储容量大于10GB；采用虚拟化技术实现冗余，提高资源利用率，满足校内各类信息系统的计算需求。

3. 推进智慧校园建设，助力有特色高水平教学研究型大学发展

牵头部门：图书与信息中心

责任部门：发展规划处、学校办公室、财务处、资产管理处

以智慧校园建设为契机，强化顶层设计，加强融合创新。基本完成学校涉及教学、科研、管理、服务等各方面应用系统的集成；重新梳理、描述学校管理工作所涉及到的对象、要素及内置的属性、行为和彼此关系，强调以体系的方式来规划、设计和构架学校的信息系统，实现业务流程重组；推进服务整合，通过建立“公有云+私有云”的服务模式，整合现有服务，面向不同服务对象分类提供多种云服务。

到2020年完善信息化与学校核心业务和谐发展的生态环境，智慧校园深度融合于教学、科研、管理和社会服务等业务之中，努力为广大师生提供更加便捷的信息化服务，为管理人员提供更加高效的信息化手段，为发展决策提供更加科学的依据参考，成为学校建设国内外有一定影响的有特色高水平教学研究型大学支撑点和助推器。

4. 推动教学资源平台协同发展，大幅提升信息化服务能力

牵头部门：图书与信息中心

责任部门：教务处

积极利用云计算、大数据等新技术，创新教学资源平台的建设、应用模式，根据信息化教学的实际需求，做好资源平台建设规划论证，充分利用现有通信基础设施，加快推进智慧教学、智慧环境、智慧后勤、智慧管理、智慧图书馆等教育资源平台的协同服务。“十三五”末，努力形成覆盖全校、多级分布、互联互通的智慧教育资源云服务体系，为师生提供方便快捷的数字教育资源服务，提升教育信息化支撑教育教学的水平。

努力实现与其他高校、科研院所、企业共享教育科研资源，推动知识创新、产学研合作和科研成果转化。依托信息技术，利用共享资源，构建网上虚拟社区，增进思想与文化交流。利用资源共享平台积极推进产学研结合，加快科研成果转化，提升学校服务经济社会发展的能力。

5. 进一步深化各类系统建设，提高应用水平

着力保障已建系统的运行与服务，提升学校管理、决策支持、监测评价和公共服务的水平。在现有信息系统使用经验的基础上，充分进行实践调研和理论认证，逐步实现各类信息系统的深度融合，主要建设四大应用系统:

大教务系统、大学工系统、大人事系统、大后勤系统，四大系统是智慧校园应用体系建设项目的核心应用系统，智慧校园的建设目标之一就是要实现学校各项业务的信息化管理，搭建各部门间信息共享的桥梁，保证学校各项数据的权威和质量，为学校领导的决策提供数据支持，做到切实为师生服务，因此各业务部门均需要协调配合，实现部门之间的数据、资料、文件等共享，共同提高学校信息化应用水平。

（1）“大教务系统”

牵头部门：教务处

责任部门：学生处、研究生处、招生就业处、继续教育学院、国际交流中心、图书与信息中心

教务系统是负责整个学校的日常教务工作，并实施教学课程的管理，以及学生对教务教学的要求和评价的信息化管理系统。“大教务系统”主要建设内容涉及继续教育、本科生教育、研究生教育、留学生教育、实验实训等。该系统管理包括有学生信息管理、班级信息管理、课程信息管理、成绩信息管理、综合信息查询等，将有效提高教务工作部门的科学管理和办事效率。

时间：2018-2020年间各个业务部门于每学期开学时间即9月下旬或10月上旬，2月下旬或3月上旬召开各个业务部门集中研讨会，主要是针对相关业务系统的协调与对接，相互督促，共同加快“新经管”工程下的智慧教育建设工作。

（2）“大学工系统”

牵头部门：学生处

责任部门：教务处、招生就业处、团委、社会合作处、后勤服务集团、图书与信息中心

学工系统涉及学生在校互动的主要环节，“大学工系统”主要建设内容涉及招生就业、学生管理、共青团工作、校友管理等。系统管理包括勤工助学管理、奖学金管理、违纪处分管理、就业信息管理、共青团管理、校友管理、思政管理等。此系统涵盖完整的学生工作管理部门业务，协助学校规范学生工作管理部门的工作流程，实现在线业务处理。

时间：2018-2020年间各个业务部门于每学期开学时间即9月下旬或10月上旬，2月下旬或3月上旬召开各个业务部门集中研讨会，主要是针对相关业务系统的协调与对接，相互督促，共同加快“新经管”工程下的智慧学工建设工作。

（3）“大人事系统”

牵头部门：人事处

责任部门：学校办公室、组织部、离退休工作处、图书与信息中心、后勤服务集团

“大人事系统”主要建设内容包含人事招聘、人员管理、薪酬管理、职称评审年度考核、组织干部管理、离退休人员管理等，该系统满足学校对人力资源自动化管理的需求，通过流程管理和其他系统集成，简化不必要的系统管理，提升人事资源管理水平，加强校园的规范化管理。

时间：2018-2020年间各个业务部门于每学期开学时间即9月下旬或10月上旬，2月下旬或3月上旬召开各个业务部门集中研讨会，主要是针对相关业务系统的协调与对接，相互督促，共同加快“新经管”工程下的智慧人事建设工作。

（4）“大后勤系统”

牵头部门：后勤服务集团

责任部门：学校办公室、发展规划处、财务处、资产管理处、基建处、保卫处、图书与信息中心、校医院

“大后勤系统”建设内容包含基础建设、资产管理、后勤保障、网络服务、师生医疗、安全保卫、节能减排等服务。系统包括有学生宿舍管理、维修申报管理、医疗服务管理、餐饮保障管理等。该系统实现对后勤管理的各个环节，进行高效的数据采集、处理分析，为高校后勤业务工作构建统一的协同管理业务平台。

时间：2018-2020年，升级改造二个业务系统，一卡通系统和财务管理系统；各个业务部门于每学期开学时间即9月下旬或10月上旬，2月下旬或3月上旬召开各个业务部门集中研讨会，主要是针对相关业务系统的协调整合工作，相互督促，共同加快“新经管”工程下的智慧后勤建设工作。

（5）办公自动化+“业务流程引擎”

牵头部门：学校办公室

责任部门：人事处、教务处、发展规划处、学生处、研究生处、招生就业处、科研处、社会合作处、财务处、资产管理处、基建处、保卫处、图书与信息中心、工会、团委、后勤服务集团

时间：2018-2020年，全面推进“业务流程引擎”的建设和应用,办公自动化（OA）系统进一步提高校园整体办公效率和管理决策水平，促进办公工作的规范化和制度化，满足不同部门的各项业务功能，为不断扩展的业务需求打下坚实的基础。通过信息化手段，进一步减少部门之间工作的中间环节，提高跨部门管理的效率。

时间：2018-2020年间各个业务部门于每学期开学时间即9月下旬或10月上旬，2月下旬或3月上旬召开各个业务部门集中研讨会，主要是针对相关业务系统的协调与对接，相互督促，共同加快“新经管”工程下的智慧办公建设工作。

（6）一卡通系统

牵头部门：财务处

责任部门：教务处、资产管理处、基建处、保卫处、图书与信息中心、后勤服务集团

时间：2018-2020年，不断升级一卡通设计，一卡通系统不应只局限于校园内刷卡支付和身份认证，更深层次的应该与移动应用互联相结合，处理好一卡通与其他已有的信息系统的对接和系统数据共享问题，集中做到“数据集中”和“应用集成”，打破各应用系统之间的局限，逐步形成线上和线下相结合的应用模式并满足智慧校园的整体规划，通过有机结合，避免重复投入，加快校园信息化建设进度。

时间：2018-2020年间各个业务部门于每学期开学时间即9月下旬或10月上旬，2月下旬或3月上旬召开各个业务部门集中研讨会，主要是针对相关业务系统的协调与对接，相互督促，共同加快“新经管”工程下的智慧一卡通建设工作。

6. 深度挖掘和应用数据，提升管理决策支撑能力

牵头部门：学校办公室

责任部门：人事处、教务处、研究生处、发展规划处、招生就业处、学生处、财务处、资产管理处、后勤服务集团、图书与信息中心

时间：2018-2020年，加强对已有数据的整合、分析与应用，进而提高数据对高校事务决策的辅助参议功能。深层次挖掘和应用数据，为学校发展决策服务是高校管理的重要任务，学校科学决策、教学质量评估、教师教学能力的提升，校园网络信息管理及分析，均需要数据深度分析和应用的支撑。在已有的信息化建设成果的基础上，有效提高数据利用的能力，深入挖掘大数据价值，持续推进管理创新，加强校园管理决策的合理性和科学性，从而提升校园管理水平。

时间：2018-2020年间各个业务部门于每学期开学时间即9月下旬或10月上旬，2月下旬或3月上旬召开各个业务部门集中研讨会，主要是针对相关业务系统的协调与对接，相互督促，共同加快“新经管”工程下的智慧决策建设工作。

7. 不断加强师生信息能力建设

牵头单位：人事处

责任部门：各处级单位、校直属机构

贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，推动教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学。启动“人工智能+教师队伍建设行动”，推动人工智能支持教师治理、教师教育、教育教学的新路径，推动教师更新观念、重塑角色、提升素养、增强能力。加强学生课内外一体化的信息技术知识、技能、应用能力以及信息意识、信息伦理等方面的培育，将学生信息素养纳入学生综合素质评价。完善课程方案和课程标准，充实适应信息时代、智能时代发展需要的人工智能和编程课程内容。切实提升师生在教学、科研、管理工作中的信息技术应用水平，建立师生信息技术能力培养的常态化机制，使教师能充分利用信息技术创新教学手段，丰富教学方法，学生能充分利用互联网获取有益信息、过滤信息干扰。通过网站、微博、微信、研讨会等各种形式，开展信息技术、网络安全知识等宣传教育活动，增强师生信息技术能力。

8. 加强管理服务能力建设，着力提高信息化服务保障水平

牵头单位：图书与信息中心

责任部门：各处级单位、校直属机构

完善校园网络与信息化运行服务体系，构建全校统一的IT网络与信息化服务平台，实现IT运维、网络安全、各部门信息化应用系统服务的专业化外包。制定切实可行的校园内各种网络收费标准，监督运营商在校园内的经营收费和服务质量，适当减免部分困难学生的网络使用费用。

9. 明确责任，确保网络安全与信息化协调发展

牵头单位：图书与信息中心

责任部门：宣传部、各处级单位、校直属机构

按照“谁主管谁负责、谁运维谁负责、谁使用谁负责”的原则，筹建学校网络安全与信息化领导小组，建立健全网络安全责任制和问责机制。确立各部门网络信息安全工作第一责任人，统筹协调网络安全与信息化工作。责任职能部门和技术支撑机构做到安全到人、责任到岗。开展多种形式的网络安全宣传教育和培训，提高全体师生的网络安全意识；建立信息化从业人员的岗前培训和岗位继续教育制度，提升其职业技能和水平；通过软硬件建设和强化管理实现信息化系统的安全可靠运行，努力建设安全可靠的网络信息化应用环境。

时间：2018-2020年间各业务部门于每学期开学时间即9月下旬或10月上旬，2月下旬或3月上旬召开各个业务部门集中研讨会，部署全校网络与信息化安全的主要事项。

## 四、学校“新经管”建设工程智慧校园建设发展规划的组织实施与基本保障

（一）学校“新经管”建设工程智慧校园建设发展规划的组织实施

学校成立“新经管”建设工程智慧校园建设领导小组，办公室设在图书与信息中心。强化“新经管”建设工程智慧校园建设领导小组在全校信息化建设工作中的指导作用，统筹规划学校信息化建设，组织实施信息化建设重大工程，制定考核标准，检查各部门教育信息化实施和重点任务的完成情况。成立学校信息化建设外聘专家委员会，在学校“新经管”建设工程智慧校园建设领导小组领导下、开展教育信息化的研究、咨询、指导、评估、服务等工作。研究人才队伍建设方案，解决好信息化建设专业技术人员职称、待遇问题，保证引得进人才、留得住人才，善待已有人才，研究部门级别的员工聘用制度，解决信息化专业人才队伍的梯队问题。

（二）学校“新经管”建设工程智慧校园建设发展规划的基本保障

在学校“新经管”建设工程智慧校园建设发展规划中，把教育信息化工作优先部署、细化措施、从严考核。加大对网络与信息化建设经费的投入力度，并建立长效机制，切实保障信息化环境、资源管理平台、日常运行维护和更新的资金需求，特别是加大软件和信息资源建设力度，加强对经费的使用管理，形成制度化的评估机制，全程监督实施过程。鼓励行业、企业及其他社会组织参与学校信息化建设，充分利用专业化服务机构的优势，形成合力，为全体师生等提供优质、便捷、高效的服务。制订师生员工信息化水平和部门年终考核评价指标体系和评估办法，将相关评估结果纳入督导和考核工作，将督导评估结果作为核查工作进展、推动工作落实、个人和部门年度考核的依据，以提升学校信息化建设的效率、效果和效益。